Zał. nr 2

WZÓR

do 30 000 EURO

### UMOWA Nr             /2014

zawarta w Murowanej Goślinie, dnia……………………………..2014 roku

pomiędzy:

Gminą Murowana Goślina z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, przy 
ul. Poznańskiej 18, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy –  Tomasza Łęckiego

a

…………………………………………..z siedzibą w ………………………………………………….. NIP ……………………………, REGON………………………………….,

reprezentowane przez: …………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzenia  robót budowlanych polegających na „Przebudowie Placu Powstańców Wielkopolskich wraz z przebudową ulicy Podgórnej w Murowanej Goślinie” w ramach zadań inwestycyjnych:  pt. "Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” oraz „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie –Podgórna)”.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

a/   konstrukcyjno – budowlanej:

- roboty w zakresie budowy drogi, budowy ciągów pieszych

- jako koordynator pracy pozostałych inspektorów nadzoru (branży instalacyjnej w zakresie wod.- kan., telekomunikacji i oświetlenia ulicznego) zatrudnionych przez Inwestora przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego,

b/     instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych i wodociągowych,

c/  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
         i  elektroenergetycznych,

d/    instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnej,

e/    instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci gazowej.

- Zakres prac inspektorów nadzoru w poszczególnych specjalnościach obejmuje :

a/   Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej:

- nadzorowanie robót w zakresie budowy/przebudowy jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, placu, oznakowania pionowego, oznakowania poziomego, urządzenia zieleni oraz małej architektury,

- jako koordynator pracy pozostałych inspektorów nadzoru zatrudnionych przez Inwestora przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego,

b/     Inspektor nadzoru branży wod.- kan:

- nadzorowanie robót w zakresie budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej, podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci wodociągowej, podłączenia zdroju, nawadniania terenów zielonych,

c/  Inspektor nadzoru branży elektroenergetycznej:

- nadzorowanie robót w zakresie budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, iluminacji placu,

d/ Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej,

- nadzorowanie robót w zakresie przebudowy – regulacji sieci telekomunikacyjnej

e/   Inspektor nadzoru branży gazowej.

- nadzorowanie robót w zakresie przebudowy i regulacji skrzynek sieci gazowej

§2.

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków stanowiących przedmiot umowy
    w sposób ciągły, od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy robót, do
    momentu zakończenia prac oraz rozliczenia finansowego całej inwestycji tj. do
    do 25 sierpnia 2017 roku

2. Wykonawca związany jest umową z Zamawiającym aż do momentu zakończenia
     i rozliczenia zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy.

3. Termin realizacji umowy w pełnym zakresie planuje się od dnia 15 stycznia 2015
     roku do 25 sierpnia 2017 roku

§3.

Koordynacja prac

Inspektorami nadzoru dla robót polegających na „Przebudowie Placu Powstańców Wielkopolskich wraz z przebudową ulicy Podgórnej w Murowanej Goślinie” w ramach zadań inwestycyjnych:  pt. "Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” oraz „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie –Podgórna)”  z ramienia Wykonawcy są:

  - Inspektorem nadzoru dla robót budowlano - konstrukcyjnych oraz koordynatorem pracy wszystkich inspektorów nadzoru jest:…………………………..,

posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych nr …………………………………….. z dnia ……………………………. roku oraz zaświadczenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr………………………;

Telefon kontaktowy Inspektora nadzoru …………………………. e-mail ……………………..

1.2.   Inspektorem nadzoru dla robót instalacyjnych zakresie sieci instalacji kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej jest: :…………………………..,

posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych nr …………………………………….. z dnia ……………………………. roku oraz zaświadczenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr………………………;

Telefon kontaktowy Inspektora nadzoru …………………………. e-mail ……………………..

1.3.    Inspektorem nadzoru dla robót zakresie budowy/przebudowy instalacji elektroenergetycznej  i elektrycznej  jest: :…………………………..,

posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych nr …………………………………….. z dnia ……………………………. roku oraz zaświadczenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr………………………;

Telefon kontaktowy Inspektora nadzoru …………………………. e-mail ……………………..

1.4. Inspektorem nadzoru dla robót w zakresie przebudowy instalacji telekomunikacyjnej  jest: :…………………………..,

posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych nr …………………………………….. z dnia ……………………………. roku oraz zaświadczenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr………………………;

Telefon kontaktowy Inspektora nadzoru …………………………. e-mail ……………………..

  - Inspektorem nadzoru dla robót w zakresie przebudowy sieci gazowej jest: …………………………..,

posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych nr …………………………………….. z dnia ……………………………. roku oraz zaświadczenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr………………………;

Telefon kontaktowy Inspektora nadzoru …………………………. e-mail ……………………..

Do kierowania pracami związanymi z wykonywaniem obowiązków wynikających 
z treści niniejszej umowy Zamawiający wyznacza Wiolettę Wojciechowską 
- inspektora ds. inwestycji, tel. 61/ 8118-828

§4.

Obowiązki nadzoru

Zakres prac związanych z realizacją niniejszej umowy obejmuje w szczególności:

- udział w przekazaniu placu budowy, przygotowanie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych,

- sprawdzenie poprawności pod względem technicznym i ekonomicznym zastosowań w projekcie rozwiązań,

- wyjaśnienie wątpliwości Wykonawcy robót budowlanych co do zastosowanych rozwiązań i rozstrzyganie tych problemów z Projektantem,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy tj. sprawdzanie kosztorysów powykonawczych,

- sprawdzenie i potwierdzenie zgodności przygotowanego przez Wykonawcę robót budowlanych oraz protokołów odbioru,

- stała współpraca ze służbami Zamawiającego,

- przebywanie na budowie z częstotliwością zapewniającą właściwą kontrolę wykonywanych robót szczególnie w godz. 8.00-16.00,

- w przypadku powiadomienia przez Inwestora o konieczności dokonania inspekcji w trybie pilnym, wynikającym z sytuacji powstałej na placu budowy Inspektor zobowiązany jest do przybycia w terminie do 24 godzin od otrzymania informacji a w przypadku awarii niezwłocznie w terminie do 3 godzin od wezwania,

- analiza rzeczowo - finansowa i koordynacja realizacji całości zadania inwestycyjnego;

- zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania nieprzewidzianych 
w dokumentacji robót, sprawdzeniu konieczności ich wykonania oraz potwierdzenia ich kosztów;

- sporządzenie w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych i Projektantem dokumentów dotyczących konieczności realizacji robót nie ujętych w dokumentacji projektowej lub robót zamiennych wraz z weryfikacją  ich wartości w uzgodnieniu z Inwestorem,

- przekazywanie w formie pisemnej Zamawiającemu raz na miesiąc (do 10 dnia każdego miesiąca) bieżących informacji na temat postępu robót oraz prowadzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu procesu inwestycyjnego;

- podczas realizacji poszczególnych zakresów (branż) robót codzienna obecność inspektora na budowie oraz niezależne od wezwania przez kierownictwo budowy lub Zamawiającego, uczestnictwo w procesie realizacji zadania.

- udział co najmniej raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych budowy oraz 
w spotkaniach informacyjnych dotyczących budowy a także uczestnictwo 
w komisjach Rady Miejskiej Murowanej Gośliny,

- udział w opracowywaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz sprawdzanie zgodności realizacji robót z harmonogramem rzeczowo – finansowym, który stanowi załącznikiem do umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

- wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych kompletu dokumentacji powykonawczej, kosztorysów powykonawczych i różnicowych oraz jej sprawdzenie,

- ostateczne rozliczenie inwestycji wg wskazań i wymagań Inwestora,

- udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych a także wyjaśnianie wraz 
z Wykonawcą robót budowlanych i Projektantem ewentualnych uszkodzeń, wad, 
i usterek ww. inwestycji.

Inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za całokształt, w tym również za przebieg i terminowe wykonanie inwestycji w okresie trwania umowy.

W razie potwierdzenia nieprawdy co do technologii, ilości oraz jakości wykonanych robót Inspektor nadzoru inwestorskiego pokrywa całkowity koszt prawidłowo zrealizowanych robót.

§5.

Wynagrodzenie

- Strony ustalają następujące wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z §1:

Koszt całkowity prowadzonego nadzoru inwestorskiego dla Placu Powstańców Wlkp.:

Netto ………………………………………. (słownie …………………………..)

VAT 23%

Brutto ……………………………………… ( słownie ………………………………)

Koszt całkowity prowadzonego nadzoru inwestorskiego dla ul. Podgórnej.:

Netto ………………………………………. (słownie …………………………..)

VAT 23%

Brutto ……………………………………… ( słownie ………………………………)

w tym:

a/ Koszt nadzoru dla inspektora w branży konstrukcyjno – budowlanej:

- roboty w zakresie budowy drogi, budowy ciągów pieszych 
i rowerowych,

- jako koordynator pracy pozostałych inspektorów nadzoru zatrudnionych przez Inwestora przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego,

netto …………………………………( słownie………………………………….)

VAT 23%

brutto ……………………………….. (słownie……………………………………)

b/ Koszt nadzoru dla inspektora w branży instalacyjnej w zakresie sieci
             sanitarnych i wodociągowych,

netto ……………………………………….(słownie …………………………………..)

VAT 23%

brutto …………………………….………. ( słownie…………………………………)

c/ Koszt nadzoru dla inspektora w branży instalacyjnej w zakresie sieci,
       instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych,

netto ………………………………………. (słownie ……………………………………..)

VAT 23%

brutto …………………………….………. (słownie ………………………………….)

d/ Koszt nadzoru dla inspektora w branży instalacyjnej w zakresie sieci
        telekomunikacyjnych.

netto ………………………………………. (słownie ……………………………………..)

VAT 23%

brutto …………………………….………. ( słownie ………………………………….)

e/ Koszt nadzoru dla inspektora w branży instalacyjnej w zakresie
         przebudowy sieci gazowej

netto ………………………………………. (słownie ……………………………………..)

VAT 23%

brutto …………………………….………. ( słownie ………………………………….)

- Prace objęte niniejszą umową są opodatkowane stawką 23% VAT.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i strony niniejszej umowy nie mogą jego zmienić.

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie to stanowi jedyne pełne i uzgodnione wynagrodzenie, które stanie się należne Wykonawcy za wykonanie całości robót oraz za należyte wykonanie jego zobowiązań i wywiązanie się z obowiązków zgodnie z niniejsza umową.

- Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu robót dodatkowych, wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia nowych podatków.

§6.

Warunki płatności

Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych. Inspektor nadzoru może wystawić fakturę dopiero po protokólarnie odebranych
robotach budowlano-montażowych wykonanych przez Wykonawcę.

2.  Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych.

- Ostatnia faktura nie może być wystawiona później niż do dnia 30 listopada każdego roku.

- płatność ostatniej faktury nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru ostatecznego inwestycji, nie wcześniej niż  w miesiącu kwietniu 2017 roku,

- płatność każdej z faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej faktury w siedzibie Gminy;

- do każdej wystawionej faktury Inspektor nadzoru dołączy kserokopię protokołu odbioru robót budowlano – montażowych.

3     Faktury należy wystawić:

3.1. dla przebudowy Placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie 
       w danym roku kalendarzowym do kwoty brutto:

a/  w 2015 roku   do  32,0 %  całego kontraktu tj.  ………………….  zł

b/  w 2016 roku   do  48,0 %  całego kontraktu tj.  …………………  .zł

c/  w 2017 roku   do   20,0 %  całego kontraktu tj.  ………………….. zł

3.2. dla przebudowy ulicy Podgórnej w Murowanej Goślinie w danym roku kalendarzowym do kwoty brutto:

a/  w 2016 roku   do  40%  całego kontraktu tj.      ………………… zł

b/  w 2017 roku   do  60 %  całego kontraktu tj.     ……………………. zł

4. Za wykonanie ww. usługi Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie 
     ryczałtowe zgodne z przedstawiona ofertą oraz umową.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
     zamówienia. Wynagrodzenie to stanowi jedyne pełne i uzgodnione wynagrodzenie,
     które stanie się należne Wykonawcy za wykonanie całości usługi zgodnie z SIWZ
     i umową. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen
     ponad kwotę wynagrodzenia określoną w Umowie.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 
30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót budowlanych.

- Na fakturze zostaną wpisane następujące dane Zamawiającego:

Gmina Murowana Goślina

ul. Poznańska 18

62-095 Murowana Goślina

NIP 777 31 59 427”

- Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie określonym przepisami prawa.

§7.

Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następującą karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy,

  - za nieterminowe wykonywanie przewidzianych umową czynności - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto umowy - za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, 
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy określonego w §5 ust.1 pkt. a.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy ewentualne roszczenia z tytułu kar umownych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8.

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca, pomimo 2-krotnie naliczonych kar umownych, nie oddał określonego umownie przedmiotu umowy lub umówionych części,

  - Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 5 dni,

  - Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy, licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada:

  - dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia,

  - zapłaci wynagrodzenie za okres pełnienia przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego do dnia odstąpienia od umowy.

§ 9.

Spory

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie.

- Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi 
w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  Prawo budowlane oraz przepisy kodeksu cywilnego.

- Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane 
z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru.

- Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy, dwóch dla Zamawiającego.

- Adresy do doręczeń:

Zamawiającego:	Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina

Wykonawcy:	………………………………………………………………

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY